PSP Time Recording Log

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Student | DIEGO ANDRES MONTEALEGRE GARCIA | Date | 22/02/2015 |
| Program | PSP 2 | Program # | 5 |
| Instructor | Luis Daniel Benavides Navarro | Language | JAVA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project** | **Phase** | **Start Date and Time** | **Int. Time** | **Stop Date and Time** | **Delta**  **Time** | **Comments** |
| PSP 2 | **Planning** | 22 -02-2015 14:40 | 0 | 22 -02-2015 14:45 | 5 | Se realiza el diseño conceptual del programa |
| PSP 2 | Planning | 22 -02-2015 14:45 | 0 | 22 -02-2015 14:55 | 10 | Se realiza la estimacion (PROBE) |
| PSP 2 | **Planning** | 22 -02-2015 14:42 | 0 | 22 -02-2015 14:52 | 10 | Inicio format Project plan summary |
| PSP2 | **Desing** | 22 -02-2015 14:52 | 0 | 22 -02-2015 15:00 | 8 | Diseño del test case |
| PSP 2 | **Desing Review** | 22 -02-2015 15:00 | 0 | 22 -02-2015 15:04 | 4 | Desing Review |
| PSP 2 | Code | 22 -02-2015 15:04 | 0 | 22 -02-2015 15:25 | 21 | Se hace la primera parte |
| PSP2 | Code Review | 22 -02-2015 15:25 | 0 | 22 -02-2015 15:40 | 15 | Code Review |
| PSP 2 | Compile | 22 -02-2015 15:40 | 0 | 22 -02-2015 15:40 | 0 | Compilación con maven |
| PSP 2 | Test | 22 -02-2015 15:41 | 0 | 22 -02-2015 15:46 | 5 | Se hacen pruebas vista consola |
| PSP 2 | Code | 22 -02-2015 16:00 | 0 | 22-02-2015 16:27 | 27 | Se hace el parte web, heroku |
| PSP 2 | Test | 22-02-2015 16:27 | 0 | 22-02-2015 16:32 | 5 | Se hacen pruebas nuevamente. |
| PSP 2 | Postmortem | 26 -02-2015 15:00 | 0 | 26 -02-2015 15:40 | 40 | Se diligencian los formatos requeridos para esta entrega: |